|  | ПРОЕКТ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ГАГАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ________ 2018 года | № ___ |

| Об оценки эффективности реализации муниципальных программ Гагаринского сельского поселения за 2017 год. |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Гагаринского сельского поселения от 18.09.2013 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гагаринского

сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ          Гагаринского сельского поселения за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Гагаринского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Администрации Гагаринского

сельского поселения	                                                                   Н.Н. Святогоров

Приложение

к постановлению администрации

Гагаринского сельского поселения

от  ________2018 г  № ____

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Гагаринского сельского поселения за 2017 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Гагаринского сельского поселения за 2017 год проведена в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Гагаринского сельского поселения 18.09.2013 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гагаринского сельского поселения»

В 2017 году обеспечена реализация 7 муниципальных программ:

  - Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

  - Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов

  - Развитие транспортной системы.

4.   Развитие физической культуры и спорта.

5.   Развитие культуры и туризма.

6.   Муниципальная политика.

7. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Гагаринского сельского поселения.

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей  населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных  программ в  2017 году составил 8573,7 тыс. руб. из всех источников финансирования

– в т.ч. из бюджета Морозовского района    – 1367,4 тыс. руб.;

-из бюджета Гагаринского сельского поселения  — 5319,2 тыс. руб.;

-из областного бюджета — 1887,1 тыс. руб.

По итогам  2017 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах

    - по 1,2,3,4,5,6 программам исполнение составило в пределах  - 100%  от утвержденного программного документа.

    - по  7 программе исполнение средств бюджета поселения составило 99,8 % от исполнения программных мероприятий;

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами):

- по 1,2,3,4,5,6 программам выполнение плановых мероприятий составило 100% ;

- по 7 программе  выполнены менее (100%) такие как:

    - Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Гагаринского сельского поселения» ;

В 2017 году добились высоких показателей исполнения программ за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена  постановлением Администрации Гагаринского сельского поселения 11.10.2013 г № 78. Целевой показатель программы – количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров на территории поселения, количество профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах. В течение 2017 года в Программу вносились изменения: постановление администрации Гагаринского сельского поселения от 21.02.2017 г № 8, от 29.12.2017 г №72..

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в финансовых показателях  составила 100%. На  реализацию мероприятий Программы в 2017 году было выделено 1,5  тыс. руб., исполнение составило 1,5 тыс. руб. По данной Программе были проведены 3 мероприятия:

- страхование добровольных пожарных -5 чел.;

-  обеспечение беспрепятственного подъезда пожарной техники;

- тушение очага возгорания.

Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Гагаринского сельского поселения муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2017 год признана эффективной.

Программа «Развитие транспортной системы».

Программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановление  Гагаринского сельского поселения 11.10.2013 г № 80. Задачи программы: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог; сохранение протяженности соответствующих нормативных требований автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог. В течении 2017 года в программу вносились изменения постановлениями Администрации сельского поселения  от 30.05.2017г № 31, 29.12.2017 г. №71.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в финансовых показателях  составила 100,0%. На  реализацию мероприятий Программы в 2017 году было выделено 905,7 тыс. руб., исполнение составило 905,3 тыс. руб. По данной программе проводились следующие мероприятия;

- уборка мусора и покос травы;

- грейдирование внутрипоселковых дорог;

- расчистка дорог в зимнее время (внутри  и между населенными пунктами);

- ямочный ремонт участков дороги, ул. Кольцевая, Молодежная, Пчеловодческая х. Морозова.

-  изготовление технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения.

Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Гагаринского сельского поселения  программа «Развитие транспортной системы»  за 2017 год признана эффективной.

Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Гагаринского сельского поселения»

Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Гагаринского сельского поселения» утверждена постановление Администрации Гагаринского сельского поселения от 11.10.2013 №84. Основные задачи: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; создание основ для повышения комфортного проживания в сельской местности. В течение 2017 года в программу вносились изменения на основании постановлений Администрации Гагаринского сельского поселения от 21.02.2017 №10, 31.03.2017 №19, 30.05.2017 №32, 30.06.2017 №40, 22.09.2017 №50, 20.11.2017 №56, 12.12.2017 №53,29.12.2017 №73.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в финансовых показателях  составила 99,8 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2017 году было выделено 2605,9 тыс. руб., исполнение составило 2600,0 тыс. руб. 5,9 тыс. руб. экономия по результатам проведения торгов. Средства областного бюджета составили 1256,8 тыс. руб. По данной программе проводилось следующие мероприятия:

- мероприятия по повышению качества водоснабжения населения

- обслуживание газопровода поселения

- текущий ремонт артезианских скважин

-капитальный ремонт скважины в х. Донском.

- разработка ПСД на капитальный ремонт скважины

- содержание уличного освещения

- уборка территории и вывоз мусора

- организация общественных работ по благоустройству территории

- содержание мест захоронения.

-ликвидация несанкционированных свалок.

-ремонт платины

Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Гагаринского сельского поселения  программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Гагаринского сельского поселения»  за 2017 год признана эффективной.

Программа «Развитие культуры и туризма»

Программа «Развитие культуры и туризма» утверждена постановление администрации Гагаринского сельского поселения от 11.10.2013 г № 82. Программа предусматривает осуществление культурно- досуговой деятельности на территории поселения, сохранение и развитие творческого потенциала, укрепление единого культурного пространства, создание условий для массового отдыха жителей. В 2017 году в программу вносились изменения на основании постановлений Администрации от 21.02.2017 г № 9; 30.05.2017 г № 30, 20.11.2017 г. № 57, 12.12.2017 г. № 64, 29.12.2017 г. №76.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в финансовых показателях  составила 100 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2017 году было выделено 1318,2 тыс. руб., исполнение составило 1317,9 тыс. руб. Средства областного бюджета составили 373,4 тыс. руб. По данной программе проводились следующие мероприятия:

- проведение праздничных мероприятий;

- финансирование деятельности учреждения культуры.

Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Гагаринского сельского поселения программа «Развитие культуры и туризма»  за 2017 год признана эффективной.

Программа «Развитие физической культуры и спорта»

Программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановление администрации Гагаринского сельского поселения от 11.10.2013 г № 81. Программа предусматривает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития материально-технической базы физкультуры и спорта, популяризация массового спорта. В 2017 году в программу вносились изменения на основании постановлений Администрации от 31.03.2017 г № 18; 29.12.2017 г. №75.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в финансовых показателях  составила 100 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2017 году было выделено 8,5 тыс. руб., исполнение составило 8,4 тыс. руб. По данной программе проводились  спортивные мероприятия.

Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Гагаринского сельского поселения программа «Развитие культуры и туризма»  за 2017 год признана эффективной.

Программа «Муниципальная политика»

Программа «Муниципальная политика» утверждена постановление администрации Гагаринского сельского поселения от 11.10.2013 г № 83. Программа предусматривает совершенствование правовой основы муниципальной службы, развитие и совершенствование институтов гражданского общества посредством роста коммуникативной доступности и вовлечение населения в процессы местного самоуправления. В 2017 году в программу вносились изменения на основании постановлений Администрации от 31.07.2017 г № 45; 20.11.2017 г № 58,  29.12.2017 г. №77.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в финансовых показателях  составила 100 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2017 году было выделено 19,4 тыс. руб., исполнение составило 19,4 тыс. руб. По данной программе проводились следующие мероприятия:

- повышение квалификации муниципальных служащих;

- уплата членского взноса в Совет муниципальных образований

- изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания населения по противодействию коррупции

- изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания населения по противодействию терроризма и экстремизма

Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Гагаринского сельского поселения программа «Муниципальная политика»  за 2017 год признана эффективной.

Программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»

Программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов» утверждена постановление администрации Гагаринского сельского поселения от 11.10.2013 г № 79. Программа обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса. В 2017 году в программу вносились изменения на основании постановлений Администрации от 21.02.2017 г № 11; 31.07.2017 г № 46, 20.11.2017 г. №59, 12.12.2017 г №65  29.12.2017 г. №74.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в финансовых показателях  составила 100 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2017 году было выделено 3721,5тыс. руб., исполнение составило 3721,1 тыс. руб. По данной программе проводились следующие мероприятия:

- оценка эффективности налоговых льгот;

- формирование расходов бюджета в соответствии с муниципальными программами

- обеспечение деятельности Администрации Гагаринского сельского поселения

- организация планирования и исполнения бюджета поселения

Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Гагаринского сельского поселения программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»  за 2017 год признана эффективной.

Программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановление администрации Гагаринского сельского поселения от 11.10.2013 г № 85. Программа обеспечивает снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы, снижение потерь тепловой и электрической энергии, улучшение экологической ситуации. В 2017 году в программу вносились изменения на основании постановлений Администрации от   29.12.2017 г. №78.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в финансовых показателях  составила 0 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2017 году финансовые средства не выделялись.

По данной программе проводились следующие мероприятия:

- экономия бюджетными учреждениями на 3% по каждому виду энергоресурсов ежегодно;

- повышение квалификации в области энергосбережения и тепловой энергии

Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе не достигнуты.

Реализация политики энергосбережения на территории Гагаринского сельского поселения, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

В результате реализации Программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии значительно замедлятся и составят к 2020 году не менее 15 процентов к указанному уровню.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- зависимость рынков энергоносителей от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития  Гагаринского сельского поселения.

Основной целью Программы является снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетических ресурсов, потребленных организациями муниципальной бюджетной сферы и в жилищном фонде.

Кроме того, целями Программы являются снижение потерь тепловой и электрической энергии и улучшение экологической ситуации.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

- Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

- Периодическое проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.